附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称  农村公路养护资金奖励及农村公路大中修

项目单位   云溪区农村公路管理所

主管部门     云溪区交通局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2017 年  9 月  20 日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 彭必华 | 联系电话 | 13975083105 |
| 项目地址 | 云中路11号 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 210 | 实际到位资金 （万元） | 210 | 实际支出 （万元） | 229 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 210 | 省财政 | 210 | 省财政 | 229 | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 210 | 县市区财政 | 210 | 县市区财政 | 229 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 付文桥工班养护费 | 45200 | 1月31#3月45#4月22#5月27#6月21#等 |  |
| 付松阳湖工班养护费 | 115580 | 1月31#3月45#4月22#5月27#6月21#等 |  |
| 付长岭工班养护费 | 114756 | 1月31#3月45#4月22#5月27#6月21#等 |  |
| 付云溪工班养护费 | 182380 | 1月31#3月45#4月22#5月27#6月21#等 |  |
| 拔付其他各乡镇养护费 | 1158132 | 1月31#3月45#4月22#5月27#6月21#等 |  |
| 公路大中修 | 680000 | 1月55# |  |
| 支出合计 | 2296048 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 根据公路法及农村通乡公路的普及对农村公路进行日常养护及计划内公路大中修和水毁修复，确保公路畅通及杜绝道路安全隐患 | 2016年日常养护公里为592 达标率为90% |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 日常养护里程 | 592 | 100% |
|  |  |  | 大中修里程 | 210 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 公路养护质量达标 | 达标 | 99% |
|  |  |  | 大中修质量达标 | 达标 | 99% |
|  |  | 时效指标 | 维护时间一年 | 一年 |  |
|  |  | 成本指标 | 省财政投入210万 | 100% | 100% |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 促进生产生活的进行，为农村交通运输服务 | 经济效益明显 | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障道路运输畅通，人民群众出行方便 | 效益明显 | 100% |
|  |  | 生态效益 指标 | 路面畅通平整美观为准则 | 不断加强 | 90% |
|  |  | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意 | 90% | 90% |
| 绩效自评综合得分 | 90 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 肖建波 | 所长 | 公路所 |  |
| 李新奇 | 副所长 | 公路所 |  |
| 卢瑞萍 | 会计 | 公路所 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：                          联系电话：