YXDR-2021-01002

岳云政办发〔2021〕13号

岳阳市云溪区人民政府办公室

关于印发《岳阳市云溪区既有住宅加装电梯

实施方案（试行）》《岳阳市云溪区既有住宅

加装电梯奖补办法（试行）》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区直及驻区各有关单位：

《岳阳市云溪区既有住宅加装电梯实施方案（试行）》《岳阳市云溪区既有住宅加装电梯奖补办法（试行）》已经区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

岳阳市云溪区人民政府办公室

2021年11月16日

岳阳市云溪区既有住宅加装电梯实施方案

（试行）

为适应社会经济的发展和人口老龄化的需要，改善我区既有多层住宅的居住条件，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《湖南省城市既有住宅增设电梯指导意见》等法律法规和政策文件精神，结合我区实际，特制定本方案。

一、适用范围

本方案适用于我区既有住宅增设电梯的建设和管理工作。本方案所称既有住宅是指已取得合法批准手续并建成投入使用的未设电梯的四层及以上非单一业主的多层住宅。不包括已列入旧城改造拆迁计划的住宅以及居（村）民自建住宅。

二、基本原则

（一）坚持“业主为主、政府引导、充分协商”的原则。由出资加装电梯的业主对电梯施工安装、日常管理、维护和安全运行等负主体责任，政府依法依规做好服务工作。

（二）坚持“专业设计、专业安装、专项验收、确保安全”的原则。满足城乡规划、建筑设计、结构安全、消防抗震和特种设备安装等要求，不得侵占城市道路，不得阻碍消防通道，不得破坏原有建筑结构。

（三）坚持“尊重现状、注重实用、减少占用”的原则。不增加或者变相增加住宅使用空间，且尽量少占用现状绿地等公共空间。

三、责任分工

（一）岳阳市云溪区老旧小区改造工作领导小组负责统筹领导全区既有住宅加装电梯工作。领导小组办公室设区住建局，由区政务服务中心住建窗口统一受理既有住宅加装电梯的所有审查事项。涉及其他职能部门的审查事项，由区住建局负责分办、转办和督办。

（二）各镇人民政府、街道办事处，住宅原产权单位负责既有住宅加装电梯的政策宣传及矛盾协调等工作。业主委员会、物业服务企业应对既有住宅加装电梯工作予以协助。

（三）区自然资源、住建、应急、消防、市场监管、城管、财政等行政主管部门依据各自职能，依法支持既有住宅加装电梯有关审查、审批、奖补资金落实及安全监管等工作。

（四）出资加装电梯的业主为实施主体，可以成立业主委员会（或加装电梯筹备小组等）负责加装电梯项目的意见统一、工程报建、资金筹措、设备采购、组织实施、日常使用管理及维护等相关工作，也可以由住宅原产权单位或书面委托住宅原建设单位、第三方代建单位、物业服务企业、具备相应资质的电梯施工安装企业等代理上述工作。受托人应与委托人签订协议，明确双方的权利与义务。

（五）资金由业主自行筹集。具体费用由业主综合所在楼层等因素自行协商，按一定比例分摊。符合条件的，业主可按规定申请使用住房公积金及住宅专项维修资金。同时，加装电梯所筹集的资金及使用情况应当公布，接受监督。鼓励社会资本投资既有住宅加装电梯。

四、实施程序

（一）业主申请。经本小区或本单元房屋专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意后，方可向区住建局提出书面申请，并提供以下资料：

1.双四分之三以上业主签字同意加装电梯的书面协议。协议需明确电梯加装经费筹集方案（工程费用和电梯设备费用）、运行维修费用分摊方案（电费、维修保养费、更新费、管理费）；

2.业主身份证、房屋权属证明复印件；

3.依法依规应当提供的其他材料。

（二）现场踏勘。由区住建局牵头，协调房屋所在地镇人民政府（街道办事处）、区自然资源局、区城管局、区自来水公司、区华润燃气分公司、区供电分公司、住宅原产权单位等进行现场勘察，并提出初步意见。

（三）方案公示。现场踏勘原则同意后，申请人应委托具有资质的设计单位进行电梯加装设计。在实施主体业主委员会、所在地镇人民政府（街道办事处）监督指导下，将设计方案在本单元房屋、小区公示栏等醒目位置进行公示，公示期不少于15日。公示材料包括：

1.加装电梯设计方案；

2.双3/4以上业主签字同意加装电梯的书面协议；

3.电梯加装经费筹集方案，运行维修费用分摊方案；

4.依法依规应当提供的其他材料。

公示期间有异议的，由所在地镇人民政府（街道办事处）、社区居委会组织相关业主协调解决，统一意见。

（四）联合审查。经公示后无异议，申请人向区住建局提出电梯加装设计审查申请，并提供以下资料：

1.初步审查意见；

2.公示意见单；

3.施工图设计图纸及施工图审查合格书。

收到上述材料后，区住建局组织区自然资源、应急、消防、市场监管、城管、电力等相关部门及相关管线单位召开联席会议，对加装电梯方案进行联合审查，并出具联合审查意见书。

（五）工程施工。联合审查通过后，由区自然资源局负责将审查通过的设计方案在拟加装电梯单元楼道口、小区公示栏等显著位置公示，公示时间不少于7个工作日。经公示无异议后，由申请人按规定委托具有相应资质的施工单位进行施工，并依法办理质量安全监督和施工许可手续，施工单位应按照审查通过的图纸和国家、省、市有关标准、规范进行施工；施工单位应当在施工前将拟施工的时间、地点和内容书面告知区住建及市场监管部门。

（六）竣工验收。工程竣工后，申请人应依法办理验收手续，验收合格的，应将工程竣工资料向区城建档案馆移交，并依法向所在地市场监管部门办理电梯使用登记。

（七）使用维护。电梯的使用管理、维护应严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规、安全技术规范的规定。申请人应当委托物业服务企业、第三方运检机构或者协商明确一名业主管理电梯，受托人（单位）履行电梯使用单位义务，承担相应责任。电梯使用单位依法履行电梯安全管理职责，并委托原电梯制造单位或者具备相应资质的电梯维护保养单位进行电梯日常维护保养。鼓励业主购买电梯安全责任保险。应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月内向特种设备检验机构提出定期检验申请，并依规及时接受检验。

五、其他事项

（一）既有住宅加装的电梯归出资业主按协议约定共同所有，不再变更各分户业主产权面积、用地面积。

（二）区住建局联合区市场监管局适时统一公布有资质的住宅电梯安装、维修单位名录等信息，方便居民自主选择。

（三）既有住宅加装电梯工作应与老旧小区改造等相结合，科学设计，精心施工，有序管理。

（四）本方案自印发之日起实施，有效期至2023年12月31日。

附件：1.岳阳市云溪区既有住宅加装电梯流程图

2.岳阳市云溪区既有住宅电梯加装业主征求意见表

3.岳阳市云溪区既有住宅加装电梯申请表

4.岳阳市云溪区既有住宅加装电梯联合审查表

附件1

岳阳市云溪区既有住宅加装电梯流程图

附件2

岳阳市云溪区   小区   栋   单元住宅加装电梯业主征求意见表

| 编号 | 门牌号 | 业主姓名 | 身份证号 | 不动产权证号 | 联系电话 | 是否同意 | 是否参与集资 | 业主签名 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

岳阳市云溪区既有住宅加装电梯申请表

| 申请小区 |  |
| --- | --- |
| 座落 |  |
| 申请加装电梯总数 |  | 安装位置 |  |
| 申请安装电梯幢号 |  | 单元号 |  |
| 资金筹集户名 |  | 资金筹集帐号 |  |
| 已筹资户数 |  | 已筹资金额 |  |
| 全体业主签字 |
| 年 月 日 |
| 受理意见 | 年 月 日 |

附件4

岳阳市云溪区既有住宅加装电梯联合审查表

编号:

| 申请人 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 街道社区 |  |
| 小区名称 |  | 楼栋 |  |
| 工程造价 |  | 结构层数 |  |
| 设计单位 |  | 施工单位 |  |
| 自然资源部门 意见 | 年 月 日 |
| 市场监督管理 部门意见 | 年 月 日 |
| 消防部门 意见 | 年 月 日 |
| 住建局 意见 | 年 月 日 |

岳阳市云溪区既有住宅加装电梯奖补办法

（试行）

第一条  为鼓励既有住宅小区居民依法自愿开展既有住宅加装电梯工作，改善居住条件，根据《湖南省城市既有住宅增设电梯指导意见》《岳阳市城市既有住宅加装电梯实施方案》《岳阳市推进既有住宅加装电梯三年行动方案（2021-2023年）》等有关规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本办法所称奖补资金是指区财政预算安排、用于支持既有住宅加装电梯建设的资金，由区财政局负责统筹落实到位。

第三条  奖补对象为我区范围内2005年（含）前建成的四层及以上非单一产权住宅加装电梯。已纳入征地拆迁计划的居民住房、居民自建房和城中村居民住房不属于奖补范围。

第四条  申请奖补资金的电梯应同时符合下列条件：

（一）依法取得加装电梯许可手续；

（二）依法依规报批报建并经验收合格，同时完成电梯使用登记；

（三）有关法律法规规定的其他条件。

第五条  对于符合奖补条件的住宅加装电梯，每台奖补8万元。纳入当年度老旧小区改造计划的小区电梯加装可以额外奖补2万元。

第六条  本奖补按照先建后补的方式进行。电梯加装完成后，由奖补申请人向区住建局提出申请。奖补申请人为实际投资加装电梯的全体业主。补助申请人可选定1名代表负责补助申请，奖补资金申请截止时间为2023年12月31日。申请材料包括：

（一）岳阳市云溪区既有住宅加装电梯财政奖补资金申请表（附件1）；

（二）岳阳市云溪区既有住宅加装电梯财政奖补资金分配共同确认表（附件2）。

第七条  区住建局、区财政局对奖补申请共同进行审核，审核通过后按程序及时拨付奖补资金至加装电梯奖补申请人确认的收款账户。

第八条  申请人应对申报材料的真实性、完整性负责。有关审核部门应严格审核奖补申请。对有关个人和单位提供虚假材料、恶意串通等骗取奖补资金的，追回骗取资金，并按有关法律法规追究有关人员责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第九条  获得财政奖补的电梯，不改变原有建筑、加装电梯后新增建（构）筑物和设备的产权关系、维护保养等权责关系。

第十条  本办法自2022年1月1日起试行，试行期2年。

附件：1.岳阳市云溪区既有住宅加装电梯财政奖补资金申请表

2.岳阳市云溪区既有住宅加装电梯财政奖补资金分配

共同确认表

附件1

岳阳市云溪区既有住宅加装电梯财政奖补

资金申请表

| 项目名称和地址 |  |
| --- | --- |
| 项目总层数 |  | 电梯层站门数 |  |
| 项目开工时间 |  | 项目竣工时间 |  |
| 土建施工单位 |  | 电梯安装单位 |  |
| 项目竣工备案号和备案时间 |  |
| 电梯使用登记证号和时间 |  |
| 申请财政奖补资金 |  |
| 加装电梯申请人共同收款账户 |  |
| 申请人代表姓名和家庭住址 |  |
| 申请人意见 | （签字或盖章） 年 月 日 |
| 区住建局 审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 区财政局 审核意见 | （盖章） 年 月 日 |

备注：本表一式三份，申请人、区住建局、区财政局各执一份。

附件2

岳阳市云溪区既有住宅加装电梯财政奖补资金分配共同确认表

| 一、项目基本信息 |
| --- |
| 项目名称和地址 |  |
| 楼栋单元及住户数 |  |
| 联系人姓名及电话 |  |
| 二、奖补资金共同收款账户信息 |
| 共同收款账户 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |
| 三、奖补资金分配共同确认信息 |
| 序号 | 房号 | 业主签名及指纹 | 分配资金 | 联系电话 |

备注：1.此表必须公示在所加装电梯显眼处公示不少于三天。

2.本表一式三份，申请人、区住建局、区财政局各执一份。

岳阳市云溪区人民政府办公室 2021年11月16日印发

# Text boxes

经业主协商，加装电梯申请人向区住建局提出书面申请，并提供以下资料：1.双四分之三以上业主签字同意加装电梯的书面协议；2.《电梯加装业主征求意见表》（附件3）及业主身份证、房屋权属证明复印件；3.依法依规应当提供的其他材料。

业主申请

由区住建局牵头，协调房屋所在地镇人民政府（街道办事处）、区自然资源局、区城管局、区供电分公司、区华润燃气分公司、区自来水公司、住宅原产权单位等进行现场勘察，并提出初步意见。

现场勘察

委托具有资质的设计单位进行电梯加装设计。在实施主体业主委员会、所在地镇人民政府（街道办事处）监督指导下在本单元房屋、小区公示栏等醒目位置进行公示，公示期不少于15日。

方案公示

经公示后无异议，申请人向区住建局提出电梯加装设计审查申请，由区住建局组织自然资源、应急、消防、市场监管、城管、电力等相关部门及管线单位召开联席会议，对加装电梯方案进行联合审查，并出具联合意见书。

联合审查

联合审查通过后，由区自然资源局负责将审查通过的设计方案在拟加装电梯单元楼道口、小区公示栏等显著位置公示，公示时间不少于7个工作日。经公示无异议后，施工单位应按照相关标准、规范进行施工。

工程施工

工程竣工后，实施主体应组织规划、设计、施工、监理单位和电梯企业等对加装电梯工程进行竣工验收，并向区城建档案馆移交建设工程竣工资料。

竣工验收

申请人应落实电梯使用管理责任，委托物业服务企业、第三方运检机构或者协商明确一名业主管理电梯，并委托原电梯制造单位或者具备相应资质的电梯维护保养单位进行电梯日常维护保养。

使用维护